УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

„ПР СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК 207919677, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Възраждане, бул. „Александър Стамболийски“ № 55, партер, офис 4, чрез управителя и представляващия си Петър Веселинов Райнев, издава настоящото удостоверение в уверение на това, че:

„АЛВЕНА ИВАНОВА СТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 208627213, със седалище и адрес на управление гр. Костинброд, ж.к. Зора 4, вх. А, ет. 4, ап. 10, чрез управителя си АЛВЕНА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА, ЕГН 8402138256, в качеството му на изпълнител по договор за строително-монтажни работи за обект: „Малинова долина — NOBLE HOUSE, Обект Липник“.

Удостоверява се, че строително-монтажните работи по обекта са започнали на дата 15.01.2026 г. и са завършени на дата 10.02.2026 г., като същите са изпълнени в договорения срок и на обща стойност 100 000 евро.

В рамките на изпълнението са извършени: демонтаж на покрив и полагане на хидроизолация на два пласта с площ 1200 кв.м., топлоизолация с площ 1000 кв.м., полагане на минерална вата в подпокривно пространство 3000 кв.м., доставка и монтаж на PVC дограма с площ 1500 кв.м., шпакловки 3500 кв.м., боядисване 3500 кв.м., настилки и замазки 7000 кв.м., полагане на теракот и гранитогрес 3500 кв.м., полагане на фаянс 3000 кв.м., изграждане на ВиК инсталации, изграждане на електрическа инсталация, кофражни работи, бетонови работи, зидарии, мазилки и други съпътстващи строително-монтажни дейности.

Обектът спада към първа група, IV категория строежи съгласно строежи от високо строителство, прилежащи към инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.

Изпълнението е извършено в пълно съответствие със Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за обществените поръчки (ЗОП), Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба № 2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите и всички приложими подзаконови нормативни актове и стандарти (БДС, EN, ISO).

Всички СМР са изпълнени качествено, в договорените срокове и в съответствие с одобрения инвестиционен проект, техническите спецификации и изискванията на възложителя.

При въвеждането в експлоатация не са констатирани отклонения или дефекти. В хода на експлоатацията до настоящия момент не са постъпвали рекламации.

Възложителят удостоверява, че изпълнителят е проявил висок професионализъм, техническа компетентност и коректност при изпълнението на задълженията си, както и че извършената работа напълно отговаря на нормативните изисквания и стандартите за добро строителство.

Настоящото удостоверение се издава за послужване пред държавни и общински органи, в процедури по ЗОП и пред други заинтересовани институции.